

**ГЛАВА НИЖНЕСЕРГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

22.04.2020 г. № 128

г. Нижние Серги

# *О внесении изменений в муниципальную программу «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Нижнесергинского городского поселения на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением главы Нижнесергинского городского поселения от 03.10.2017 № 476 (с изменениями от 30.07.2018 № 341,*

# *от 06.12.2018 № 555, от 22.03.2019 № 104, от 18.04.2019 № 157, от 17.07.2019 № 300, от 30.12.2019 № 521)*

Руководствуясь Федеральным законом от 10.12.1995 №196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", [Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ](http://li.ru/go?www.vlc.ru/law/07_05_2009_131fz.rtf) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Постановлением Правительства РФ от 25.12.2015 №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» и Уставом Нижнесергинского городского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЮ**:

1. Внести изменения муниципальную программу «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Нижнесергинского городского поселения на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением главы Нижнесергинского городского поселения от 03.10.2017 № 476, изложивПриложение №1 и Приложение № 2 к муниципальной программе «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Нижнесергинского городского поселения на 2018-2022 годы» в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление путем размещения в сети «Интернет» на официальном сайте Нижнесергинского городского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Нижнесергинского

городского поселения А.М. Чекасин

Утверждена Постановлением главы Нижнесергинского городского

# поселения от 03.10.2017 г. №

# 476 *(с изменениями от 30.07.2018 № 341, от 06.12.2018 № 555, от 22.03.2019 № 104, от 18.04.2019 № 157, от 17.07.2019 № 300, от 30.12.2019 № 521, от 22.04.2020 № 128)*

**Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Нижнесергинского городского поселения на 2018-2022 годы»**

**2017 год**

**ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры**

**на 2018-2022 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| -заказчик-координатор-разработчик-исполнители муниципальной программы  | Администрация Нижнесергинского городского поселенияКошкин Роман ВладимировичАдминистрация Нижнесергинского городского поселения, подрядные организации |
| Сроки реализации муниципальной программы  | 2018-2022 годы |
| Цели муниципальной программы  |  - обеспечение развития систем и объектов транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения Нижнесергинского городского поселения; - повышение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, а также физических и юридических лиц на территории Нижнесергинского городского поселения; - снижение негативных последствий автомобилизации, обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения по дорогам и улицам Нижнесергинского городского поселения; |
| Задачи муниципальной программы  | - анализ социально-экономического развития Нижнесергинского городского поселения;- определение вариантов развития транспортной инфраструктуры; - увеличение сети автомобильных дорог с асфальтовым покрытием; - развитие транспорта общего пользования;- обеспечение безопасности дорожного движения на территории Нижнесергинского городского поселения; |
| Перечень основных целевых показателей муниципальной программы  | Приложение в таблице |
| Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей  | ВСЕГО: в целом для реализации Программы в 2018-2022 годах требуется финансирование в объеме 165771,09020 тыс. руб., в том числе  -областной бюджет 0 тыс. руб., - местный бюджет – 165771,09020 тысяч рублей**2018 год**Областной бюджет 0 тыс. руб.Местный бюджет 69459 тыс. руб.**2019 год**Областной бюджет 0 тыс. руб.Местный бюджет **32470,09020** тыс. руб.**2020 год** Областной бюджет 0 тыс. руб.Местный бюджет **33600** тысяч рублей**2021 год** Областной бюджет 0 тысяч рублейМестный бюджет **15121** тысяч рублей**2022 год** Областной бюджет 0 тысяч рублейМестный бюджет **15121** тысяч рублей |
| Адрес размещения муниципальнойпрограммы в сети Интернет  | adminsergi.ru |

* 1. **Содержание проблемы и обоснование необходимости**

**ее решения программным методом**

Проблема аварийности на дорогам местного значения (далее - аварийность) на территории Нижнесергинского городского поселения в последнее десятилетие приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям населения в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и низкой дисциплиной непосредственных участников дорожного движения.

Протяженность автомобильных дорог Нижнесергинского городского поселения составляет 113 км. Из них дороги:

- с асфальтовым покрытием – 33 км;

- с грунтовым покрытием – 80 км;

- мостов – 11 ед.;

- пешеходных переходов – 22 ед.;

- с искусственными неровностями – 8 ед.

- светофорных объектов - 7 ед.;

Основными недостатками сложившейся дорожной инфраструктуры Нижнесергинского городского поселения

• неразвитость сети местных дорог (недостаток в наличии дорожной разметки, водоотводных лотков, невысокая доля дорог с асфальтовым покрытием, плохое состояние дорог с асфальтеновым покрытием)

• низкая пропускная способность улиц;

• применение для регулирования движения недостаточного количества технических средств, ориентированных на движение транспортных потоков;

• практическое отсутствие системы обеспечения парковок в городе.

В свою очередь, организация движения пешеходов на территории Нижнесергинского городского поселения в настоящее время имеет следующие недостатки:

• слабая развитость сети пешеходных переходов;

• недостаточное количество тротуаров, наличие тротуаров в состоянии, непригодном для движения пешеходов;

• отсутствие или недостаточное освещение проезжей части дороги и тротуаров.

Учитывая складывающуюся обстановку, можно предположить, что в ближайшие годы обстановка с безопасностью дорожного движения (далее -БДД) в случае непринятия адекватных мер будет обостряться.

Сложившуюся ситуацию с аварийностью на дорогах необходимо решать путем принятия действенных и неотложных мер по совершенствованию системы обеспечения БДД.

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" относит к вопросам местного самоуправления дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Использование программного метода решения проблемы безопасности дорожного движения на территории Нижнесергинского городского поселения направлено на создание условий для обеспечения безопасного и комфортного передвижения автомобильных и пешеходных потоков в границах Нижнесергинского городского поселения.

**2. Механизм реализации программы**

Мероприятия муниципальной программы реализуются в соответствии с планом мероприятий по выполнению муниципальной программы (приложение № 2).

**3. Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели реализации муниципальной программы**

Целью Программы является снижение негативных последствий автомобилизации, обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения по дорогам и улицам Нижнесергинского городского поселения;

Задачами Программы являются:

- анализ социально-экономического развития Нижнесергинского городского поселения;

- определение вариантов развития транспортной инфраструктуры;

- увеличение сети автомобильных дорог с асфальтовым покрытием;

- развитие транспорта общего пользования;

- обеспечение безопасности дорожного движения на территории Нижнесергинского городского поселения;

Целевые индикаторы с разбивкой по годам приведены в таблице (приложение №1)

Приложение №1

к муниципальной программе

«Комплексного развития транспортной инфраструктуры

Нижнесергинского городского поселения»

 на 2018-2022 годы»

**ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

**РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Программа комплексное развитие транспортной инфраструктуры**

**Нижнесергинского городского поселения**

**на 2018-2022 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N строки | Наименование  цели (целей) и  задач, целевых  показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя реализации  муниципальной программы | Порядок расчета показателя |
| Базовый показатель на начало реализации программы  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1  | Целевой показатель 1 Увеличение доли отремонтированных автомобильных дорог местного значения с асфальтовым покрытием с нарастающим итогом | % | 1,08 | 3 | 3,5 | 5 | 7 | 10 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог местного значения с асфальтовым покрытием/ на общую протяженность автомобильных дорог местного значения с асфальтовым покрытием\*100% (с нарастающим итогом) |
| 2 | Целевой показатель 2 Увеличение доли отремонтированных автомобильных дорог местного значения с грунтовым покрытием с нарастающим итогом | % | 1,54 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог местного значения с грунтовым покрытием/ на общую протяженность автомобильных дорог местного значения с грунтовым покрытием\*100% (с нарастающим итогом) |
| 3 | Целевой показатель 3Уменьшение доли применения ямочного ремонта автомобильных дорог местного значения с асфальтовым покрытием с понижением динамики | м2 | 700 | 650 | 400 | 300 | 150 | 0 |  |
| 4 | Целевой показатель 4 Обеспечение высокого уровня зимнего содержания дорог, основными показателями которого являются ширина чистой от снега и льда поверхности дороги; толщина слоя рыхлого снега на поверхности дороги, накапливающегося с момента от начала снегопада или метели до начала снегоочистки и в перерывах между проходами снегоочистительных машин; толщина уплотненного слоя снега (снежного наката) на проезжей части и обочинах; сроки очистки дороги от снега и ликвидации гололёда и зимней скользкости. | км | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |  |
| 5 | Целевой показатель 5Приведение в соответствие нормам действующего законодательства ПОДД | ед | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 6 | Целевой показатель 6Увеличение протяженности отремонтированного барьерного ограждения и приведение в надлежащее состояние  | км |  1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 7 | Целевой показатель 7Доля исправных светофоров  | ед | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  |
| 8 | Целевой показатель 8Увеличение протяженности дорожной разметки  | м2 | 1722 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2400 |  |  |
| 9 | Целевой показатель 9Приведение в соответствие действующим национальным стандартам и нормам Законодательства Российской Федерации дорожных знаков | ед | 150 | 160 | 180 | 190 | 195 | 200 |  |  |
|  | Целевой показатель Увеличение количества пешеходных переходов | ед | 14 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 |  |  |
|  |  |  |

<1> указывается конкретный год реализации муниципальной программы.

Приложение №2

к муниципальной программе

«Комплексного развития транспортной инфраструктуры

Нижнесергинского городского поселения»

 на 2018-2022 годы»

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Нижнесергинского городского поселения**

 **на 2018-2022 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов  на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет  всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей | примечание |
| всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙПРОГРАММЕ,**В ТОМ ЧИСЛЕ |  |  |  |  |  |  | x |
|  | **областной бюджет** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **местный бюджет** | **165771,09020** | **69459** | **32470,09020** | **33600** | **15121** | 15121 |  |
| **Глава 1. Содержание улично-дорожной сети** |
| **Итого по главе 1****областной бюджет:****местный бюджет:** | **47267** | **8032** | **8635** | **10600** | **10000** | **10000** |  |
| 1.1. | Зимнее содержание дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  | x |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | x |
|  | местный бюджет | 32100 | 6100 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |  |
| 1.2. | Содержание объектов улично-дорожной сети, в т. ч. около общеобразовательных учреждений (нанесение дорожной разметки включая экспертизу сметной документации, установка и ремонт дорожных знаков, остановочных комплексов, работы по актуализации Проекта организации дорожного движения территории Нижнесергинского городского поселения и другое) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | х |
|  | местный бюджет | 15167 | 1932 | 2135 | 4100 | 3500 | 3500 |  |
| **Глава 2. Ремонт дорог общего пользования местного значения** |
|  | **Итого по главе 2****областной бюджет:****местный бюджет:** | **28863** | **9041** | **4580** | **5000** | 5121 | 5121 |  |
| 2.1 | Ремонт дорог с асфальтовым покрытием, в том числе экспертиза проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | х |
|  | местный бюджет | 14076 | 6541 | 535 | 1000 | 3000 | 3000 |  |
| 2.2. | Ремонт дорог с грунтовым покрытием |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |   |   |   |   |  |  | х |
|  | местный бюджет | 14357 | 2500 | 3615 | 4000 | 2121 | 2121 |  |
| 2.3. | Устройство тротуара | 430 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 |  |
| **Глава 3. Капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения** |
|  | **Итого по главе 3****областной бюджет:****местный бюджет:** | **89641,09020** | **52386** | **19255,09020** | **18000** | **0** | **0** |  |
| 3.1 | Капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения по улицам Геологов, Молодежная, Восточная в городе Нижние Серги |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
|  | местный бюджет | 48656 | 48656 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 3.2 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог в г.Нижние Серги |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 3730 | 3730 |  0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 3.3 | Капитальный ремонт участка дороги улицы Ленина от улицы Титова до улицы Жукова в городе Нижние Серги |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
|  | местный бюджет | 19255,09020 | 0 | 19255,09020 | 0 | 0 | 0 | х |
| 3.4 | Капитальный ремонт участка дороги улицы Ленина от улицы Жукова до улицы Ленина д.26 в городе Нижние Серги, в том числе экспертиза проектно-сметной документации, выполнение работ по строительному контролю и работы по корректировке ПСД |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
|  | местный бюджет | 18000 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | х |
| 3.5 | Капитальный ремонт участка дороги улицы Ленина от улицы Ленина д.26 до улицы 22 Партсъезда в городе Нижние Серги |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |