

 **Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

**ГЛАВЫ НИЖНЕСЕРГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

24.09.2018 г. № 77-Р

 г. Нижние Серги

***Об утверждении плана мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда Нижнесергинского городского поселения, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов***

В соответствии с частью второй пункта 6 Правил обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 "О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов":

1. Утвердить План мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда Нижнесергинского городского поселения, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов (прилагается).

2. Опубликовать настоящее распоряжение путем размещения полного текста на официальном сайте Нижнесергинского городского поселения в сети «Интернет».

 3. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Нижнесергинского

городского поселения А.М. Чекасин

Утвержден

Распоряжением Главы

Нижнесергинского

городского поселения

от 24.09.2018 № 77-Р

План

мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда Нижнесергинского городского поселения, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НИЖНЕСЕРГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ЗАНИМАЕМЫХ ИНВАЛИДАМИ И СЕМЬЯМИ, ИМЕЮЩИМИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, И ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ИХ ПОСТОЯННОГО ПРОЖИВАНИЯ, И ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, В КОТОРОМ РАСПОЛОЖЕНЫ УКАЗАННЫЕ ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ |
| 1.1. | Формирование перечня жилых помещений, входящих в состав муниципального жилищного фонда Нижнесергинского городского поселения, занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, и используемых для их постоянного проживания (далее - жилые помещения инвалидов) | до 1 октября 2018 года | Администрация Нижнесергинского ГП, ООО «ЖилСервис» (управляющая компания) (по согласованию) |
| Раздел 2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ИНВАЛИДОВ И ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, В КОТОРОМ РАСПОЛОЖЕНЫ УКАЗАННЫЕ ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ |
| 2.1. | Составление графика проведения обследования жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирном доме, в котором расположены указанные жилые помещения (далее - многоквартирный дом, в котором проживает инвалид), в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов | до 10 октября 2018 года | Администрация Нижнесергинского ГП, ООО «ЖилСервис» (управляющая компания) (по согласованию) |
| 2.2. | Проведение обследования жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов (далее - обследование) | до 25 октября 2018 года | Администрация Нижнесергинского ГП, ООО «ЖилСервис» (управляющая компания) (по согласованию) |
| 2.3. | Оформление актов обследования по форме, утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23.11.2016 N 836/пр "Об утверждении формы акта обследования жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида" | до 05 ноября 2018 года | Администрация Нижнесергинского ГП, ООО «ЖилСервис» (управляющая компания) (по согласованию) |
| 2.4. | Проведение проверки экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в случае отсутствия технической возможности для приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида и принятие решения об экономической целесообразности (нецелесообразности) реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид | до 1 декабря 2018 года | Администрация Нижнесергинского ГП, ООО «ЖилСервис» (управляющая компания) (по согласованию) |
| 2.5. | Вынесение заключения о возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида и его направление в Министерство социальной политики Свердловской области | до 15 декабря 2018 года | Администрация Нижнесергинского ГП, ООО «ЖилСервис» (управляющая компания) (по согласованию) |
| 2.6. | Вынесение заключения об отсутствии возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида | до 15 декабря 2018 года | Администрация Нижнесергинского ГП, ООО «ЖилСервис» (управляющая компания) (по согласованию) |