# ГЛАВА  НИЖНЕСЕРГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.08.2013 г. №  240 А

г. Нижние Серги

# О внесении изменений в постановление главы Нижнесергинского

# городского поселения от 02.09.2011 года № 263 «Об утверждении муниципальной целевой программы "Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог местного значения, в том числе проходящих по сельским населенным пунктам  на 2011-2015 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 10.12.1995 №196-ФЗ                                 "О безопасности дорожного движения", Федеральным законом от 06.10.2003    №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления к Российской Федерации", Федеральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и Уставом Нижнесергинского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести изменения в муниципальную целевую программу "Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог местного значения, в том числе проходящих по сельским населенным пунктам  на 2011-2015 годы", изложив ее в новой редакции (прилагается).

2.Данное постановление опубликовать в муниципальном вестнике Нижнесергинского городского поселения.

3.Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

И.о. главы Нижнесергинского городского поселения: Ю.В. Никишин

|  | Приложение к постановлению от 08.08.2013 г. № 240 А |
| --- | --- |

Муниципальная целевая программа "Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог местного значения, в том числе проходящих по сельским населенным пунктам  на 2011-2015 годы"

| Паспорт муниципальной целевой программы "Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог местного значения, в том числе проходящих по сельским населенным пунктам на 2011-2015 годы" |
| --- |
| Наименование ведомства | администрация Нижнесергинского городского поселения |
| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа "Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог местного значения, в том числе проходящих по сельским населенным пунктам на 2011-2015 годы" (далее - Программа) |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 10.12.1995 №196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Устав Нижнесергинского городского поселения |
| Цель и задача Программы | целью Программы является снижение негативных последствий автомобилизации, обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения по дорогам и улицам Нижнесергинского городского поселения; задачей Программы является организация дорожного движения на территории Нижнесергинского городского поселения |
| Характеристика программных мероприятий | в рамках реализации Программы рассматриваются мероприятия по следующим направлениям: Разработка проектов на капитальный ремонт улиц на территории Нижнесергинского городского поселения Капитальный ремонт дорог на территории Нижнесергинского городского поселения Установка искусственных дорожных неровностей. Модернизация существующих светофорных объектов. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Программа рассчитана на 2011-2015 годы |
| Исполнитель Программы | Администрация Нижнесергинского городского поселения |
| Объем и источники финансирования Программы | в целом для реализации Программы в 2011-2015 годах требуется финансирование в объеме 115 266 810рублей (в том числе 106 623,309 рублей- областной бюджет, 8643,501 рублей- местный бюджет) Областной бюджет |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | реализация Программы должна способствовать: снижению к 2015 году количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на 10%; сокращению количества погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 15% |

### 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом

Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом (далее - аварийность) на территории Нижнесергинского городского поселения, в последнее десятилетие приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям населения в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и низкой дисциплиной непосредственных участников дорожного движения.

Проблема обеспечения безопасности дорожного движения (далее - БДД) прочно заняла место в ряду важнейших социально-экономических и демографических проблем Российской Федерации.

Основными недостатками сложившейся дорожной инфраструктуры Нижнесергинского городского поселения

- неразвитость сети местных дорог;

- низкая пропускная способность улиц;

- применение для регулирования движения устаревших методов и технических средств, ориентированных на движение транспортных потоков малой плотности;

- практическое отсутствие системы обеспечения парковок в городе.

В свою очередь, организация движения пешеходов на территории Нижнесергинского городского поселения в настоящее время имеет следующие недостатки:

- слабая развитость сети   пешеходных переходов;

- недостаточное количество тротуаров, содержание тротуаров в состоянии, непригодном для движения пешеходов;

- отсутствие или недостаточное освещение проезжей части и тротуаров.

Учитывая складывающуюся обстановку, можно предположить, что в ближайшие годы обстановка с БДД в случае непринятия адекватных мер будет обостряться.

Сложившуюся ситуацию с аварийностью на автотранспорте необходимо решать путем принятия действенных и неотложных мер по совершенствованию системы обеспечения БДД.

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" относит к вопросам местного самоуправления дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Использование программно-целевого метода решения проблемы безопасности дорожного движения на территории Нижнесергинского городского поселения направлено на создание условий для обеспечения безопасного и комфортного передвижения автомобильных и пешеходных потоков в границах Нижнесергинского городского поселения.

### 2. Цели и задача Программы

Целью Программы является снижение негативных последствий автомобилизации, обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения по дорогам и улицам города Нижние Серги.

Ежегодные анализы аварийности выявляют очаги повышенной концентрации дорожно-транспортных происшествий.

Условием достижения цели Программы является реализация следующей задачи - установка новых, замена и модернизация существующих технических средств организации дорожного движения (обустройство и модернизация существующих светофорных объектов, устройство искусственных дорожных неровностей в местах повышенной концентрации дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, установка  ограждений с целью организации транспортных потоков, разработка проектов организации дорожного движения, схем расположения технических средств организации дорожного движения) на территории Нижнесергинского городского поселения

### 3. Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели эффективности

Реализация Программы позволит на территории Нижнесергинского городского поселения к 2015 году:

- снизить количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на 10%;

- сократить количество погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 15%.

### 4. Перечень основных мероприятий Программы

4.1 Разработка проектов на капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения улиц на территории Нижнесергинского городского поселения.

  - Капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения на территории Нижнесергинского городского поселения.

  - Организация движения пешеходов  путем установки   ограждений с целью недопущения выхода пешеходов на проезжую часть в неположенных местах.

4.4 Установка искусственных дорожных неровностей.

4.5 Модернизация существующих светофорных объектов.

Объемы финансирования Программы по мероприятиям и годам приведены в таблице.

| Таблица |
| --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|  |  |  | (тыс. руб.) | (тысруб) | (тыс. руб.) | (тыс. руб.) | (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
| 1 | Разработка и экспертиза проектов на капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения улиц Мира, Чкалова, Геологов, Молодежная, Восточная, Кузнечная, Горького, Восход-2, Стахановцев в городе Нижние Серги | Местный бюджет | 500 | 1700 | 200 |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения по улицам Мира, Чкалова на территории в городе Нижние Серги | Областной бюджет |  |  | 14 961,089 | 14 912, 220 |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  | 908,641 | 784, 860 |  |
| 3 | Капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения улицам Геологов, Молодежная, Восточная в городе Нижние Серги | Областной бюджет |  |  |  | 42750 |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  | 2250 |  |
| 4 | Капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения по улицам Кузнечная, Горького, Восход-2, Стахановцев в городе Нижние Серги | Областной бюджет |  |  |  |  | 34 000 |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 1700 |
| 3 | Установка искусственных дорожных неровностей | Местный бюджет |  | 100 | 100 | 200 | 200 |
| 4 | Модернизация существующих светофорных объектов | Местный бюджет |  | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  | Местный бюджет Областной бюджет |  | 500 | 1850 | 1058,641 14 961,089 | 3284,86 57662,22 | 1950 34000 |
|  | Итого: | Местный бюджет 8643,501 Областной бюджет 106623,309 |

### 5. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется с 2011 по 2015год.

### 6. Оценка эффективности реализации Программы

Реализация Программы должна способствовать снижению к 2015 году количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, сокращению количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 10-15% на территории Нижнесергинского городского поселения.

### 7. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения

Финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами в рамках реализации Программы осуществляет   администрация Нижнесергинского городского поселения.