

**ГЛАВА НИЖНЕСЕРГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

28.11.2018 г. № 532

г. Нижние Серги

***О внесении изменений в Постановление главы Нижнесергинского городского поселения от 22.12.2017 № 595 «Об утверждении краткосрочного плана реализации Региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Нижнесергинского городского поселения на 2018-2020 годы»***

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 11 Областного закона от 19.12.2013 № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области», на основании пункта 2 постановления Правительства Свердловской области от 03.06.2014 № 477-ПП «Об установлении Порядка утверждения краткосрочных планов реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2044 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП», руководствуясь Уставом Нижнесергинского городского поселения,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести изменения в краткосрочный план реализации Региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Нижнесергинского городского поселения на 2018-2020 год 22.12.2018 № 595, изложив его в новой редакции (прилагается).

2 Опубликовать настоящее постановление путем размещения на официальном сайте Нижнесергинского городского поселения в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Нижнесергинского

городского поселения А. М. Чекасин

СОГЛАСОВАНИЕ

проекта **постановления** (распоряжения) главы Нижнесергинского городского поселения

Наименование постановления (распоряжения):

***О внесении изменений в Постановление главы Нижнесергинского городского поселения от 22.12.2017г № 595 «Об утверждении краткосрочного плана реализации Региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Нижнесергинского городского поселения на 2018-2020 годы»***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Должность | Фамилия и инициалы | Сроки и результаты согласования | | |
| Дата поступления на согласование | Дата согласования | Замечания на подпись |
| Глава Нижнесергинского городского поселения | Чекасин А.М. |  |  |  |
| Заместитель главы  администрации (главный бухгалтер) | Нечаева Е.Б. |  |  |  |
| Зав. организационно-кадрового отдела | Кондакова Л.Ю. |  |  |  |
| Зав. отделом земельно-имущественных отношений | Скачкова А.С. |  |  |  |
| Ведущий специалист (юрист) | Шипулина Ю. А. |  |  |  |
| И.о. зав отделом ЖКХ и благоустройства | Блинкова Н.Г. |  |  |  |
| И.о. зав. отделом по социально-экономическим вопросам | Ананьина Н.Г.. |  |  |  |

Докладчик: Блинкова Наталья Геннадьевна

Постановление разослать:

Региональный фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области

Исполнитель, телефон: Блинкова Н. Г., 28-0-12

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | |
| **ПЕРЕЧЕНЬ многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках Краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на  2018-2020 годы на территории МО Нижнесергинское городское поселение** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год | | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | | Площадь помещений МКД | | | | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| Ввода в эксплуатацию | Завершение последнего капитального ремонта | Всего: | В том числе | | В том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |
| Нежилых помещений | Жилых помещений |
| кв.м | | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Нижнесергинское городское поселение | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2018 г.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Ленина, д. 48 | 1952 |  | Крупноблочные пеноблоки | 2 | 2 | 748,50 | | 672,40 | 44,00 | 628,40 | 628,00 | 25 | 2 403 096,76 | 3 573,91 | 10 600,68 | 2018 |
| 27 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Ленина, д. 44 | 1954 |  | Крупноблочные пеноблоки | 2 | 2 | 707,40 | | 645,90 | 118,30 | 527,60 | 527,00 | 17 | 2 621 823,20 | 4 059,18 | 10 600,68 | 2018 |
| 28 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Ленина, д. 46 | 1955 |  | Крупноблочные пеноблоки | 2 | 2 | 757,30 | | 691,60 | 311,70 | 379,90 | 379,00 | 11 | 2 144 697,82 | 3 101,07 | 10 600,68 | 2018 |
| 29 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Розы Люксембург, д. 84 | 1974 |  | Каркасно-сборный ж/б | 5 | 3 | 3 798,20 | | 3 582,00 | 0,00 | 3 582,00 | 2 130,00 | 140 | 247 238,38 | 69,02 | 7 722,95 | 2018 |
| 30 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Розы Люксембург, д. 90 | 1975 |  | Каркасно-сборный ж/б | 5 | 3 | 3 625,10 | | 2 959,40 | 161,30 | 2 798,10 | 1 823,00 | 139 | 3 641 767,96 | 1 230,58 | 7 722,95 | 2018 |
| 31 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Розы Люксембург, д. 83 | 1976 |  | Кирпичные | 5 | 3 | 2 640,90 | | 2 428,90 | 0,00 | 2 428,90 |  | 135 | 6 620 177,95 | 2 725,59 | 7 722,95 | 2018 |
| Итого за 2018 | | - | - | - | - | - | 12 277,40 | | 10 980,20 | 635,30 | 10 344,90 | 5 487,00 | 467 | 17 678 802,07 | 14 759,34 | - | - |
| **2019 г.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Ленина, д. 50 | 1952 |  | Крупноблочные газоблоки | 2 | 1 | 424,60 | | 391,60 | 0,00 | 391,60 | 307,00 | 9 | 3 429 999,02 | 8 758,94 |  | 2019 |
| 33 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Титова, д. 66 | 1958 |  | Крупноблочные газоблоки | 2 | 1 | 488,10 | | 444,50 | 0,00 | 444,50 | 444,00 | 21 | 36 580,63 | 82,30 |  | 2019 |
| 34 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Розы Люксембург, д. 75 | 1959 |  | Крупноблочные газоблоки | 2 | 2 | 713,60 | | 713,60 | 0,00 | 713,60 | 511,00 | 13 | 5 372 472,29 | 7 528,69 |  | 2019 |
| 35 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, городок Гагарина, д. 14 | 1962 |  | Крупноблочные газоблоки | 2 | 2 | 509,60 | | 509,60 | 0,00 | 509,60 | 297,00 | 16 | 1 606 926,62 | 3 153,31 |  | 2019 |
| 36 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Розы Люксембург, д. 77 | 1963 |  | Кирпичные с металлическим каркасом | 3 | 2 | 957,80 | | 957,80 | 0,00 | 957,80 | 831,00 | 30 | 74 575,22 | 77,86 |  | 2019 |
| 37 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, городок Гагарина, д. 11 | 1965 |  | Крупноблочные газоблоки | 2 | 2 | 453,90 | | 453,90 | 0,00 | 453,90 | 304,00 | 23 | 33 958,40 | 74,81 |  | 2019 |
| 38 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, городок Гагарина, д. 13 | 1965 |  | Кирпичные с металлическим каркасом | 2 | 3 | 485,70 | | 485,70 | 0,00 | 485,70 | 485,00 | 16 | 1 769 876,51 | 3 643,97 |  | 2019 |
| 39 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Титова, д. 78 | 1965 |  | Крупноблочные газоблоки | 2 | 2 | 458,00 | | 458,00 | 0,00 | 458,00 | 356,00 | 17 | 1 611 018,59 | 3 517,51 |  | 2019 |
| 40 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Розы Люксембург, д. 84 | 1974 |  | Каркасно-сборный ж/б | 5 | 3 | 3 798,20 | | 3 582,00 | 0,00 | 3 582,00 | 2 130,00 | 140 | 983 051,13 | 274,44 |  | 2019 |
| 41 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Розы Люксембург, д. 90 | 1975 |  | Каркасно-сборный ж/б | 5 | 3 | 3 625,10 | | 2 959,40 | 161,30 | 2 798,10 | 1 823,00 | 139 | 3 533 948,96 | 1 194,14 |  | 2019 |
| 42 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Дачная, д. 18 | 1985 |  | Кирпичные с металлическим каркасом | 2 | 2 | 846,70 | | 782,70 | 0,00 | 782,70 | 500,00 | 31 | 2 515 166,11 | 3 213,45 |  | 2019 |
| 43 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, городок Солнечный, д. 4 | 1996 |  | Кирпичные с металлическим каркасом | 5 | 3 | 2 107,40 | | 2 107,40 | 0,00 | 2 107,40 | 1 337,00 | 68 | 1 599 517,75 | 759,00 |  | 2019 |
| Итого за 2019 | | - | - | - | - | - | 14 868,70 | | 13 846,20 | 161,30 | 13 684,90 | 9 325,00 | 523 | 22 567 091,23 | 32 278,42 | - | - |
| **2020 г.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Ленина, д. 48 | 1952 |  | Крупноблочные пеноблоки | 2 | 2 | 748,50 | | 672,40 | 44,00 | 628,40 | 628,00 | 25 | 270 057,96 | 401,63 |  | 2020 |
| 45 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Ленина, д. 44 | 1954 |  | Крупноблочные пеноблоки | 2 | 2 | 707,40 | | 645,90 | 118,30 | 527,60 | 527,00 | 17 | 190 427,57 | 294,83 |  | 2020 |
| 46 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Ленина, д. 46 | 1955 |  | Крупноблочные пеноблоки | 2 | 2 | 757,30 | | 691,60 | 311,70 | 379,90 | 379,00 | 11 | 190 427,57 | 275,34 |  | 2020 |
| 47 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Титова, д. 74 | 1966 |  | Крупноблочные пеноблоки | 2 | 2 | 460,30 | | 460,30 | 30,20 | 289,20 | 289,00 | 14 | 2 984 320,72 | 6 483,43 |  | 2020 |
| 48 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Розы Люксембург, д. 79 | 1971 |  | Кирпичные | 3 | 2 | 1 165,80 | | 1 074,00 | 367,60 | 706,40 | 647,20 | 24 | 747 525,18 | 696,02 |  | 2020 |
| 49 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Кузнечная, д. 1А | 1980 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 1 082,00 | | 917,70 | 0,00 | 917,70 | 873,40 | 34 | 4 359 322,17 | 4 750,27 |  | 2020 |
| 50 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Дачная, д. 16 | 1985 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 842,10 | | 765,30 | 0,00 | 765,30 | 765,30 | 43 | 1 383 815,18 | 1 808,20 |  | 2020 |
| 51 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Розы Люксембург, д. 100 | 1991 |  | Панельные | 5 | 6 | 4 348,70 | | 3 640,00 | 0,00 | 3 640,00 | 3 640,00 | 126 | 2 730 199,10 | 750,05 |  | 2020 |
| Итого за 2020 | | - | - | - | - | - | 10 112,10 | | 8 867,20 | 871,80 | 7 854,50 | 7 748,90 | 294 | 12 856 095,45 | 15 459,77 | - | - |
| Итого по муниципальному образованию Нижнесергинское городское поселение | | - | - | - | - | - | 27 621,70 | | 25 142,30 | 1 033,10 | 23 968,30 | 17 073,90 | 952 | 53 101 988,75 | 2 112,06 | - | - |