ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ  НИЖНЕСЕРГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

15.08.2017    №  392

г. Нижние Серги

Об утверждении графика

приведения в нормативное состояние зданий (строений, сооружений) и прилегающих к ним территорий, находящихся на территории Нижнесергинского городского поселения

на 2017–2021 годы

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь  паспортом приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области», от 27 апреля 2017 № 6, в соответствии с Уставом Нижнесергинского городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить график приведения в нормативное состояние зданий (строений, сооружений) и прилегающих к ним территорий, находящихся на территории Нижнесергинского городского поселения на 2017–2021 годы (приложение 1).

2. Опубликовать настоящее постановление  путем размещения полного текста  в сети Интернет на официальном сайте Нижнесергинского городского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя главы администрации  Ю.В. Никишина.

Глава Нижнесергинского

городского поселения                                                     А.М. Чекасин

Утвержден постановлением главы

Нижнесергинского городского поселения

от 15.08.2017 № 392

ГРАФИК

приведения в нормативное состояние зданий (строений, сооружений) и прилегающих к ним территорий, находящихся на территории Нижнесергинского городского поселения  на 2017–2021 годы

| № п/п | Адрес объекта | Ведомственная принадлежность | Форма собственности | Год постройки и/или год проведения последнего капитального ремонта в части фасадов и благоустройства | Ответственный исполнитель | Плановый период проведения работ | Перечень работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жукова 27 | В оперативном управлении МБУК «Библиотечно -информационный центр» | муниципальная | 1993 | С.М. Устюгова –директор МБУК «БИЦ» Никишин Ю. В.- зам главы администрации НСГП | 2018 | наружные стены замена облицовочной плитки |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | Ремонт крыльца |
| 2 | Ленина,2 | В оперативном управлении МБУ «Дворец культуры города Нижние Серги» | муниципальная | 1962 | М.Н.Троцюк –директор МБУ «Дворец культуры г. Нижние Серги» Никишин Ю. В.- зам главы администрации НСГП | 2017 | Ремонт крыльца, запасного выхода |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | Ремонт крыши |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | Ремонт входной группы малого кинозала |