# ГЛАВА  НИЖНЕСЕРГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.06.2014г.  № 199

г. Нижние Серги

О внесении изменений в постановление

главы Нижнесергинского городского поселения от 26.11.2013 № 404

«Об утверждении  муниципальной  программы «Газификация  Нижнесергинского городского поселения» на 2014-2017годы»

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, Уставом Нижнесергинского городского поселения, на основании постановления главы Нижнесергинского городского поселения от 12.12.2012г. № 307 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных  программ Нижнесергинского городского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести следующие изменения в  муниципальную программу «Газификация  Нижнесергинского городского поселения» на 2014-2017годы.

1.1. В паспорте программы строку «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» изложить в следующей редакции:

ВСЕГО:  223716,3 тыс. руб.

в том числе: (по годам реализации)

| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 20748,3 | 90538 | 62430 | 50000 |

из них:                                
местный бюджет: 13483,3 тыс. руб.                     
в том числе: (по годам реализации)

| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2743,3 | 3080 | 6660 | 1000 |

областной бюджет: 180455 тыс. руб.                      
в том числе: (по годам реализации)

| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 13505 | 73350 | 44600 | 49000 |

внебюджетные источники: 22108 тыс. руб.               
в том числе: (по годам реализации)

| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 4500 | 9608 | 8000 |  |

1.2 Приложение 2 изложить в следующей редакции:

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Газификация Нижнесергинского городского поселения» на 2014-2017годы

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей | Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 223716,3 | 20748,3 | 90538 | 62430 | 50000 | x |
| 2 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | x |
| 3 | областной бюджет | 180455 | 13505 | 73350 | 44600 | 49000 | x |
| 4 | местный бюджет | 13483,3 | 2743,3 | 3080 | 6660 | 1000 | x |
| 5 | внебюджетные источники | 22108 | 4500 | 9608 | 8000 | 0 | x |

2.3.  Приложение 3 изложить в новой редакции (прилагается).

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Нижнесергинского городского поселения по городскому хозяйству Ю.В. Никишина.

3. Опубликовать настоящее постановление путем размещения на официальном сайте Нижнесергинского городского поселения.

Глава Нижнесергинского

городского поселения                                                                       А.М. Чекасин

Приложение 3

к муниципальной программе

«Газификация Нижнесергинского городского поселения»  на 2014-2017 годы

| Перечень мероприятий |
| --- |
| муниципальной программы газификация Нижнесергинского городского поселения на 2014-2017годы |
|  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 |
|  | всего, тыс. руб. | в т.ч. местный бюджет | областной бюджет | привлеченные средства | всего, тыс. руб. | в т.ч. местный бюджет | областной бюджет | привлеченные средства | всего, тыс. руб. | в т.ч. местный бюджет | областной бюджет | привлеченные средства | всего, тыс. руб. | в т.ч. местный бюджет | областной бюджет | привлеченные средства |
| 1. ПГК "Искра" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Корректировка схемы газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Экспертиза проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство газораспределительных сетей | 14505 | 1000 | 13505 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| устройство локальных источников теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ПГК "Северо-западный"3 очередь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Корректировка схемы газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Экспертиза проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Получение заключения на достоверность | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство газораспределительных сетей |  |  |  |  | 6608 |  |  | 6608 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| устройство локальных источников теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ПГК "Северо-западный" ул. Жукова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Корректировка схемы газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Экспертиза проекта | 240 | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Получение заключения на достоверность | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство газораспределительных сетей |  |  |  |  | 5000 | 500 |  |  | 5000 |  |  | 5000 |  |  |  |  |
| устройство локальных источников теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ПКГ "Восток" (ул. Федотова) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Корректировка схемы газоснабжения | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка ПСД | 1500 |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Экспертиза проекта | 120 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Получение заключения на достоверность | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство газораспределительных сетей |  |  |  |  | 16000 | 400 | 15600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| устройство локальных источников теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  | частные средства | 500 | 500 |  | частные средства |  |  |  |  |
| 5. ПГК "Маяк" ул.(Отдыха-Вокзальная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Корректировка схемы газоснабжения | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка ПСД | 1500 |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Экспертиза проекта | 320 | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Получение заключения на достоверность | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство газораспределительных сетей |  |  |  |  | 20000 | 400 | 19600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| устройство локальных источников теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  | частные средства | 1000 | 1000 |  | частные средства |  |  |  |  |
| 6. ПГК "Гора Кабацкая (ул. Бажукова) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Корректировка схемы газоснабжения | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка ПСД | 1500 |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Экспертиза проекта | 120 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Получение заключения на достоверность | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство газораспределительных сетей |  |  |  |  | 17000 | 400 | 16600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| устройство локальных источников теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  | частные средства | 3000 | 3000 |  | частные средства |  |  |  |  |
| 7. ПГК "За Сергой" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Корректировка схемы газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Экспертиза проекта | 310 | 310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Получение заключения на достоверность | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство газораспределительных сетей |  |  |  |  | 22050 | 500 | 21550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. ПГК "Надежда" (низ Титова-Азина) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Корректировка схемы газоснабжения |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка ПСД |  |  |  |  | 1500 |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Экспертиза проекта |  |  |  |  | 400 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Получение заключения на достоверность |  |  |  |  | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство газораспределительных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  | 26000 | 1000 | 25000 |  |  |  |  |  |
| устройство локальных источников теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. ПГК "Искра" (3 очередь) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Корректировка схемы газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка ПСД |  |  |  |  | 1500 |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Экспертиза проекта |  |  |  |  | 320 | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Получение заключения на достоверность |  |  |  |  | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство газораспределительных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  | 20000 | 400 | 19600 |  |  |  |  |  |
| устройство локальных источников теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. ПГК "Южный" (ЛПХ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Корректировка схемы газоснабжения | 17,2 | 17,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 |  |  | 1500 |  |  |  |  |
| Экспертиза проекта |  |  |  |  |  |  |  |  | 350 | 350 |  |  |  |  |  |  |
| Получение заключения на достоверность |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство газораспределительных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25000 | 500 | 24500 |  |
| устройство локальных источников теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. ПГК "Маяк" (НИЗ Дунаев) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Корректировка схемы газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 |  |  | 1500 |  |  |  |  |
| Экспертиза проекта |  |  |  |  |  |  |  |  | 3520 | 350 |  |  |  |  |  |  |
| Получение заключения на достоверность |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство газораспределительных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25000 | 500 | 24500 |  |
| устройство локальных источников теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. ПГК "Искра" 1 очередь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| оплата договора на техобслуживание и аварийное прикрытие | 85,1 | 85,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. ПГК "Огонек" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| оплата договора на техобслуживание и аварийное прикрытие | 65,5 | 65,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.Корректировка схемы газоснабжения высокого давленияв г. Нижние Серги | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.Оформление техпланов для газопроводов ПГК "Огонек " и "Искра" 1 очередь | 175,5 | 175,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. оценка рыночной стоимости месячной арендной платы за пользованием сети газопроводов высокого и низкого давления с установкой ГРП-3 ШРП для газоснабжения жилых домов ПГК «Огонек» в г. Нижние Серги | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 20748,3 | 2743,3 | 13505 | 4500 | 90538 | 3080 | 73350 | 9608 | 62430 | 6660 | 44600 | 8000 | 50000 | 1000 | 49000 | 0 |