# ГЛАВА НИЖНЕСЕРГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.07.2014 г.   № 268

г. Нижние Серги

О внесении дополнительного плана    мероприятий  в целях энергосбережения и  повышения энергетической эффективности жилищно-коммунального хозяйства Нижнесергинского городского поселения на 2014 год в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Нижнесергинского городского поселения  до 2020года»

В целях реализации мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищно-коммунального хозяйства Нижнесергинского городского поселения, организации их финансирования в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Свердловской области до 2020 года», руководствуясь Постановлением Правительства Свердловской области от 20.02.2014 № 106-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Свердловской области до 2020 года» между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Внести в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Нижнесергинского городского поселения» дополнительный План мероприятий в целях энергосбережения и повышения энергетической эффективности жилищно-коммунального хозяйства Нижнесергинского городского поселения на 2014 год (прилагается).

2. Руководителям отделов администрации Нижнесергинского городского поселения организовать своевременное выполнение Плана мероприятий.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

4. Опубликовать настоящее постановление путем размещения на официальном сайте Нижнесергинского городского поселения

Глава Нижнесергинского

городского поселения                                                                      А.М. Чекасин

Утвержден постановлением

главы Нижнесергинского городского поселения от 21.07.2014 №268

План мероприятий в целях энергосбережения и повышения энергетической эффективности жилищно-коммунального хозяйства Нижнесергинского городского поселения на 2014-2015 годы

| № п/п. | Наименование мероприятия | Сметная стоимость руб. | Объемы финансирования, руб | Срок исполнения | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | местный бюджет | областной бюджет |  |  |
| 1 | Автоматизация насосной станций II-го подъема, замена технологического оборудования | 7 511 152,00 | 225 350,0 | 7 285 802,0 | Декабрь 2014 г. | Снижение расходов на электроэнергию, стабилизация гидравлического режима системы водоснабжения |
| 2 | Автоматизация режимов работы и управления технологическим процессом насосных станций I и II подъема, мкр. ТУСМ, насосные станции 1-3, замена технологического оборудования | 2 330 106,00 | 70 000,0 | 2 260 106,0 | Декабрь 2014 г. | Снижение расходов на электроэнергию, стабилизация гидравлического режима системы водоснабжения |
| 3 | Водоподготовка обеззараживания хоз. питьевой воды водозабора, замена технологического оборудования | 1 920 167,00 | 57 610,0 | 1 862 557,0 | Декабрь 2014 г. | Снижение затрат на обеззараживание воды |
| 4 | Автоматизация насосных станций микрорайона ТУСМ, замена технологического оборудования | 857 831,00 | 25 750,0 | 832 081,0 | Декабрь 2014 г. | Снижение расходов на электроэнергию, стабилизация гидравлического режима системы водоснабжения |
|  | Итого | 12 619 256,00 | 378 710,00 | 12 240 546,00 |  |  |
| 5 | Выполнение работ по проектированию водопроводных наружных инженерных сетей в городе Нижние Серги | 1 730 173,49 | 1 730 173,49 | 0,00 | Сентябрь 2014 |  |
| 6 | Выполнение работ по строительству водопроводных наружных инженерных сетей в городе Нижние Серги, в т.ч. мероприятия по строительному контролю | 17 778 350,00 | 540 000,00 | 17 238 350,00 | Декабрь 2014 | Обеспечение водой работы котельной №1по ул. Уральская |
| 7. | Выполнение проектных работ по БКМ с подводящими сетями на объекте «Котельная №2 по ул. Отдыха в г. Нижние Серги | 2 373 654,90 | 2 373 654,90 | 0,00 | Октябрь 2014 |  |
| 8 | Выполнение строительных работ по БКМ с подводящими сетями на объекте «Котельная №2 по ул. Отдыха в г. Нижние Серги, в т.ч. мероприятия по строительному контролю | 24 333 354,00 | 735 000,00 | 23 598 354,00 | Декабрь 2014 | Снижение расходов на ТЭР, снижение потерь при передаче и распределении ТЭР |
| 9 | Выполнение работ по установке общедомовых приборов учета потребления коммунальных ресурсов в многоквартирных домах | 9169500,00 | 275000,00 | 8894500,00 | Декабрь 2014 | Снижение расходов на ТЭР |
| 10 | Строительство БКМ с подводящими сетями на объекте «Котельная №1 по ул.Уральская в г. Нижние Серги, в т.ч. мероприятия по строительному контролю | 123 600 000,0 | 3 600 000,0 | 120 000 000,0 | Август 2015 | Снижение расходов на ТЭР, снижение потерь при передаче и распределении ТЭ |
|  | Итого за 2014 год | 68004288,39 | 6032538,39 | 61971750,00 |  |  |
|  | Итого за 2015 год | 123 600 000,00 | 3 600 000,00 | 120 000 000,00 |  |  |
|  | Всего | 191604288,39 | 9632538,39 | 181971750 |  |  |

График проведения  мероприятий  муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Нижнесергинского городского поселения до 2020 года», реализуемых в 2014-2015 годах, финансирование которых предполагается  с использованием субсидий областного бюджета

| № п/п. | Наименование мероприятий | Этапы исполнения | Срок исполнения | Этапы финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автоматизация насосная станций II-го подъема, замена технологического оборудования | Строительно-монтажные и пусконаладочные работы | Август-декабрь 2014 | Декабрь 2014, 7511,1 |
| 2 | Автоматизация режимов работы и управления технологическим процессом насосных станций I и II подъема, мкр. ТУСМ, насосные станции 1-3, замена технологического оборудования | Строительно-монтажные и пусконаладочные работы | Август-декабрь 2014 | Декабрь 2014 2330,1 |
| 3 | Водоподготовка обеззараживания хоз. питьевой воды водозабора, замена технологического оборудования | Строительно-монтажные и пусконаладочные работы | Август-декабрь 2014 | Декабрь 2014 1920,2 |
| 4 | Автоматизация насосных станций микрорайона ТУСМ, замена технологического оборудования | Строительно-монтажные и пусконаладочные работы | Август-декабрь 2014 | Декабрь 2014 857,8 |
| 5 | Выполнение работ по проектированию водопроводных наружных инженерных сетей в городе Нижние Серги | 1. Проектирование 2.Государственная экспертиза | Июль-август 2014 До 30.09.2014 | Октябрь 2014, 2375,8 Сентябрь 2014, 500,0 |
| 6 | Выполнение работ по строительству водопроводных наружных инженерных сетей в городе Нижние Серги | 1.Проведение торгов 2.СМР 3. Приемка объекта | Октябрь- до 7 ноября Ноябрь 2014 Декабрь | Декабрь 2014 18000,0 |
| 7. | Выполнение проектных работ по БКМ с подводящими сетями на объекте «Котельная №2 по ул. Отдыха в г. Нижние Серги | 1. Проведение торгов 2. Проектирование 2.Государственная экспертиза | Август 2014 Сентябрь 2014 Сентябрь-октябрь 2014 | Ноябрь 2014 2500,0 Сентябрь 2014, 600.0 |
| 8 | Выполнение строительных работ по БКМ с подводящими сетями на объекте «Котельная №2 по ул. Отдыха в г. Нижние Серги | 1. Проведение торгов 2. СМР 3. Приемка объекта | Ноябрь 2014 Ноябрь-декабрь 2014 Декабрь 2014 | Декабрь 2014, 16000,0 |
| 9 | Выполнение работ по установке общедомовых приборов учета потребления коммунальных ресурсов в многоквартирных домах | 1. Проектирование 2.СМР 3 Оформление допуска приборов | Август-сентябрь 2014 Октябрь-декабрь 2014 Декабрь 2014 | Декабрь 9169500,0 |
| 9 | Строительство БКМ с подводящими сетями на объекте «Котельная №1 по ул.Уральская в г. Нижние Серги | 1. Проведение торгов на проектирование 2. Проектирование 3. Государственная экспертиза 4. проведение торгов на СМР 5. СМР 6. Приемка объекта | Октябрь-ноябрь 2014 Ноябрь 2014- январь 2015 Февраль-март 2015 Апрель 2015 Май-август 2015 Август 2015 | Апрель 2015, 3500 Февраль 2015 700,0 Сентябрь 2015 120000 |